รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2561

(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2561  โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงจึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 
8 โครงการ 6 จังหวัด 664 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 548 ครัวเรือน  โครงการที่ดินชนบท 116 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 44,815,550 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2561

ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งบพัฒนากระบวนเมือง)  ภาพรวมการอนุมัติโครงการ สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน  11 โครงการ วงเงินอนุมัติ 9,337,300 บาท  ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อฝรั่ง,ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี,โครงการวันที่อยู่อาศัยสากล ปี 2560 เครือข่ายสลัม 4 ภาค,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะทำงานสอบทานงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค,คณะทำงานโครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากร,กลุ่มเพื่อนเมือง,เครือข่ายสลัม 4 ภาค,คณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และคณะทำงานโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ, โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเสนอ โดย เครือข่ายสลัม 4 ภาค

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวรการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2561

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560  จำนวน 721.44 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2561 จำนวน 54.15 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 775.59 ล้านบาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 48.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น  จำแนกรายภาคได้ดังนี้

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการเดิม) 
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)  มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560 จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 70 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธุ์ 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 675.80 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติใหม่ ปี 2561)

สถาบันฯได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 50   โครงการบ้านมั่นคงได้อนุมัติเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนจำนวน  8  โครงการ 664 ครัวเรือน จำนวนเงิน 44.82 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีความร่วมมือ (งบพัฒนากระบวนเมือง) จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 9.33 ล้านบาท  รวมเป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น 54.16 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 2.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของจำนวนเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้

การดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ    กองเลขาได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งงบคงเหลือรอเบิกจ่ายให้แก่สำนักงานภาคตามที่คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561  วันที่ 30 มกราคม  2561  โดยให้สำนักงานภาคจัดทำหนังสือถึงเครือข่ายภาค เครือข่ายจังหวัด เครือข่ายเมือง และชุมชน  เพื่อเป็นการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและหาสาเหตุของการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้ชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักงานภาคจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส ส่งให้กองเลขาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561